# 涌现 团队执行版策划案

目标：用最少规则验证“拆墙 → 创造 → 记忆显现 → 新问题”的核心体验

# 一 项目一句话

玩家拆分、移动、旋转和融合墙体，创造出满足某种行为意义的结构；系统通过环境反馈和记忆片段告诉玩家这里曾经发生过什么，并提出下一个问题。

# 二 核心循环

玩家循环：分裂 → 重组 → 膨胀 → 再分裂。叙事循环：空白 → 记忆显现 → 意义理解 → 新问题 → 新空白。两者必须在同一段可玩流程中发生。

| 步骤 | 玩家做什么 | 系统判断 | 玩家看到什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 发现 | 尝试拆下墙体 | 墙是否可交互 | 墙体松动、裂纹、声音反馈 |
| 2 分裂 | 把墙拆成多个物块 | 记录物块 ID、位置、状态和完整度 | 分裂动画与可操作物块 |
| 3 重组 | 移动、旋转、颠倒、融合 | 计算结构关系和空间条件 | 平台、开口、围合等结构结果 |
| 4 膨胀 | 加入形态、颜色、重量或反射 | 检查环境互动是否产生新现象 | 光路、倾斜、通路、承托等结果 |
| 5 意图确认 | 坐下、躺下、停留、穿过 | 结构约束 + 语义倾向 + 行为确认 + 上下文 | 记忆残影、声音或墙面变化 |
| 6 新问题 | 继续探索下一处空白 | 更新空间、章节状态和记忆 | 新的线索和未解释的问题 |

# 三 机制范围

| 层级 | 首版要做 | 暂不做 |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 分裂、移动、旋转/颠倒、融合 | 复杂破坏、程序生成建筑 |
| 形态 | 3–5 种基础几何变体 | 大量家具图鉴 |
| 状态 | 完整度、颜色 | 复杂材料库 |
| 属性 | 重量、反射 | 穿透、粘附等后续扩展 |
| 语义 | 休息、通行、等待，首版至少做 2 个 | 所有物品自动识别 |
| 反馈 | 裂纹、残影、声音、墙面记忆 | 长篇文字解释 |

# 四 语义判定规则

系统不判断“玩家是否造出了标准床”，而判断“当前结构和行为是否足以唤醒休息记忆”。

| 字段 | 执行定义 |
| --- | --- |
| 必要条件 | 缺少就不能成立，例如存在承托面、角色可到达 |
| 支持条件 | 提高成立倾向，例如靠墙、半封闭、柔软 |
| 确认行为 | 玩家主动表达意图，例如坐下、躺下、停留 |
| 叙事上下文 | 当前章节和空间是否允许该记忆出现 |
| 反馈 | 视觉、声音、镜头、墙面状态变化 |
| 下一问题 | 本次记忆显现后玩家要继续追问什么 |

判定顺序：先过滤不可能结构，再计算语义倾向，最后用玩家行为确认。禁止仅凭外形相似度直接触发剧情。

# 五 首个垂直切片

| 阶段 | 内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 空白房间 | 1 个空白房间、4 面墙、基础输入 | 玩家能发现至少 1 面墙可拆 |
| P1 结构变换 | 分裂、移动、旋转、融合、重置 | 玩家能独立完成一次重组 |
| P2 第一次涌现 | 承托结构 + 休息节点 | 玩家用非配方方式触发记忆 |
| P3 形态状态 | 形态装置、颜色/完整度反馈 | 同一批物块能产生至少 2 种不同结果 |
| P4 通行与收束 | 通行节点、相邻空间、新问题 | 完成“发现规则→创造→理解记忆→产生新问题”闭环 |

# 六 三职能工作清单

| 职能 | 本阶段必须交付 | 验收方式 |
| --- | --- | --- |
| 策划 | 机制规则、语义节点表、测试案例、关卡灰盒、记忆事件表 | 能写清成立/不成立条件，并列出预期意外结果 |
| 程序 | Wall/Block、Transform、Shape/State/Property、Semantic Evaluator、Memory、Debug 面板 | 系统可配置、可重置、可解释“为什么触发” |
| 美术 | 墙体状态、分裂动画、物块材质、装置表现、记忆 VFX/声音规范 | 玩家无需长文字即可理解可操作状态和因果方向 |

# 七 每轮迭代流程

定义：策划写清玩家意图、规则、边界和预期意外结果。

灰盒：程序用占位物实现，策划提供最小测试空间。

联调：三方试玩，调整阈值、手感、反馈和语义判定。

验证：确认结果来自规则组合，而不是单个脚本。

固化：把验证成功的规则抽象成数据配置和可复用资产。

扩展：只增加能与至少两个旧机制组合的新内容。

# 八 验收标准

玩家不依赖长篇文字即可发现墙可以被拆分。

分裂、移动、旋转、融合足以产生“我在创造”的感觉。

至少出现一种策划没有逐项写死、但可以重复发生的组合结果。

同一语义节点允许多种表达，但不会因“看起来像”而随机触发。

玩家偏离主线时，世界通过空间线索、残影或新问题吸引其回归。

完整度损耗会影响记忆反馈，但不会造成关键流程软锁。

策划可以通过配置修改阈值、权重、反馈和下一问题，无需为单个关卡硬编码。

# 九 当前版本的取舍

首版不做传统 Crafting 配方、大量材料背包、技能树等级、大量独立机关、固定家具收集和完全开放的语义识别。所有新增需求先回答三个问题：是否增加组合可能？是否接入现有规则链？是否帮助玩家感受到涌现或推进主线？若都不能肯定，暂缓。

# 十 首周建议任务

| 负责人 | 任务 | 产出 |
| --- | --- | --- |
| 策划 | 完成分裂/移动/旋转/融合规则卡；定义“休息”和“通行”节点 | 机制卡、语义节点表、10 个测试案例 |
| 程序 | 完成墙体拆分、物块操作、状态继承、重置和 Debug 日志 | 可玩灰盒版本 |
| 美术 | 确定白色空房间、墙体裂纹、分裂动画和第一段记忆反馈方向 | 占位视觉规范 + 反馈样例 |
| 共同 | 每天用同一测试房试玩并记录意外结果 | 问题清单、参数变更记录、次日验证目标 |

版本出口：团队可以实际玩到“拆墙 → 组合 → 产生非预设结果 → 触发记忆 → 留下新问题”，并能解释每一步为什么发生。